NILEX — WEEK 1 SPRINT

Foundation Week • Team of 6

هدف الأسبوع: تأسيس الأجزاء الأساسية وتسليم مخرجات حقيقية، بحيث يبدأ الفريق Integration فعلي في الأسبوع الثاني. لا نحاول إنهاء الـMVP كله في أسبوع.

# 1) شغل كل واحد وتسليمه

| عضو / الدور | هيعمل إيه؟ | هيسلّم إيه؟ | هيسلّم لمين / يستلم من مين؟ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 — Flutter / Mobile Tech Lead | Flutter project + Clean Architecture مبدئية + BLoC/Cubit + Navigation + Splash + Onboarding + Login/Register + Home + Explore + Camera UI. | Flutter project شغال + Core Screens + architecture. | يستلم Figma من UI/UX. يسلّم API requirements للـBackend. يستلم Auth/API contract من Backend. ينسق مع QA. |
| 2 — Backend / Spring Boot | Spring Boot + PostgreSQL + User/Artifact/Source/Scan structure + Register/Login + JWT + Swagger. | Backend + DB + Auth APIs + Swagger + Postman Collection. | يستلم Artifact structure/data من Research. يسلّم Swagger/API contract للـFlutter وQA. ينسق مع AI على AI API contract. |
| 3 — AI / Data Engineer | تحديد 5 Artifact classes كبداية + Dataset v0.1 + أول experiment/baseline + RAG architecture + Hieroglyph OCR research. | Dataset + experiment/baseline results + AI input/output specification. | يستلم data/sources من Research. يسلّم AI contract للـBackend وevaluation info للـQA. |
| 4 — UI/UX + Frontend Web | NILEX Design System + Splash/Onboarding/Login/Home/Explore/Search/Scan/Result + Admin wireframe. | Figma + components + prototype + developer handoff. | يسلّم Figma/Design System للـFlutter. يسلّم Admin wireframe للفريق. يستقبل feedback من Flutter/QA. |
| 5 — QA + Documentation | SRS v0.1 + Test Plan + Test Cases + Postman tests + Bug Sheet + AI evaluation plan. | Documentation folder + test cases + initial QA report. | يستلم Swagger من Backend، builds/screens من Flutter، AI contract من AI. يرسل Bugs/feedback لكل صاحب Module. |
| 6 — PM + Historical Research | Project Board + أول 10–20 Artifact + عربي/إنجليزي + Sources + requirements. | Historical Dataset v0.1 + Board + Requirements + Week Report. | يسلّم Artifact data للـBackend وAI، والـrequirements للـUI/Flutter/QA. يتابع blockers والـdeadlines. |

# 2) أهم جزء: مين هيسلّم إيه لمين؟

| من → إلى | التسليم | الغرض |
| --- | --- | --- |
| UI/UX → Flutter | Figma + Design System + screen specs + assets | تنفيذ الـMobile UI. |
| PM/Research → Backend | Artifact fields + أول 10–20 Artifact + المحتوى + sources | Database seed / records. |
| PM/Research → AI | Artifact labels/classes + historical content + trusted sources | Dataset/RAG planning. |
| PM/Research → QA | Requirements + expected behavior | Test cases. |
| Flutter → Backend | قائمة الـendpoints المطلوبة + request/response needs | تثبيت API contract. |
| Backend → Flutter | Swagger + Auth endpoints + sample responses | بدء الـAPI integration. |
| Backend → QA | Swagger + Postman + expected responses | API testing. |
| AI → Backend | AI input/output + confidence + error format | تجهيز الربط مع AI. |
| AI → QA | Baseline + evaluation method + limitations | AI test cases. |
| QA → الجميع | Bug reports + acceptance feedback | الإصلاح وإعادة الاختبار. |
| PM → الجميع | Board + priorities + deadlines + blockers | تنسيق واعتماد التسليمات. |

# 3) تسلسل الاعتماد

Research/PM → UI/UX → Flutter

Research/PM → Backend

Research/PM → AI

Backend → Flutter + QA

AI → Backend + QA

QA → الجميع

# 4) Definition of Done — آخر الأسبوع

كل عضو سلّم Deliverable واضح ومرفوع.

Flutter عنده Core UI قابل للتشغيل.

Backend عنده DB + Auth + Swagger/Postman.

AI عنده Dataset v0.1 + أول experiment/baseline.

UI عنده Core Figma flow كامل.

QA عنده SRS/Test Plan/Test Cases وبدأ API testing.

Research عنده 10–20 Artifact بمصادرهم.

في آخر الأسبوع: Demo قصير لكل عضو + blockers للأسبوع الثاني.

# 5) المطلوب يوم الـWeekly Demo

كل واحد 5–7 دقائق: ماذا أنجز؟ ماذا سلّم؟ لمن سلّمه؟ ما الذي يمنعه من إكمال الجزء التالي؟

قاعدة الفريق: لو عضو مستني Deliverable من عضو آخر، لازم يطلبه بدري؛ لا ننتظر لآخر يوم.

6) شرح مبسّط جدًا: كل واحد في الفريق هيعمل إيه؟

الجزء ده معمول عشان أي عضو يفتح الملف ويفهم دوره، المطلوب منه، وتسليمه لمين.

1 — Flutter / Mobile Tech Lead

ببساطة: أنت مسؤول عن تطبيق الموبايل نفسه؛ يعني تحويل التصميم إلى شاشات Flutter شغالة وتنظيم الكود بحيث نقدر نكمل عليه بعد كده.

هتعمل في الأسبوع الأول:

• تنشئ مشروع Flutter وتجهز Clean Architecture بشكل مبدئي.

• تجهز BLoC/Cubit وتنظيم الـstate management.

• تعمل Navigation بين الشاشات.

• تنفذ Splash وOnboarding وLogin/Register وHome وExplore وCamera/Scan UI.

• تستخدم Mock Data مؤقتًا لو الـBackend لسه مش جاهز.

• تجهز Loading وError States الأساسية.

• تحدد للـBackend الـAPIs اللي التطبيق محتاجها.

مثال بسيط: المستخدم يفتح NILEX → يشوف Splash → Onboarding → Login → Home → يضغط Scan → تظهر شاشة الكاميرا.

مش مطلوب منك في الأسبوع الأول: AI integration كامل، Maps كاملة، أو Offline system كامل.

هتسلّم: Flutter project شغال + Core Screens + Architecture.

هتستلم من: UI/UX التصميم وDesign System.

هتسلّم لـ: Backend متطلبات الـAPI، وQA نسخة قابلة للاختبار.

2 — Backend / Spring Boot

ببساطة: أنت حلقة الوصل بين تطبيق Flutter والـDatabase والـAI. التطبيق مش المفروض يتعامل مع الـDatabase مباشرة؛ كل حاجة تمر من خلال الـBackend.

هتعمل في الأسبوع الأول:

• تنشئ Spring Boot project.

• توصل PostgreSQL.

• تبني الـModels الأساسية: User, Artifact, Source, Scan.

• تعمل Register/Login.

• تعمل Password Hashing وJWT Authentication.

• تعمل APIs للمستخدم والـArtifacts.

• تضيف أول بيانات Artifacts تجريبية.

• تجهز Swagger/OpenAPI.

• تعمل Postman Collection لاختبار الـAPIs.

• تبدأ تحديد شكل الـAI API مع عضو الـAI.

مثال: Flutter يطلب Login → Backend يتحقق من البيانات → PostgreSQL → Backend يرجع JWT → Flutter يحتفظ بالـtoken.

هتسلّم: Backend + Database + Auth APIs + Swagger + Postman.

هتستلم من: PM/Research بيانات الـArtifacts.

هتسلّم لـ: Flutter الـAPI contract وSwagger، وQA الـSwagger/Postman.

3 — AI / Data Engineer

ببساطة: أنت مسؤول عن الجزء اللي هيخلي NILEX يفهم صورة الـArtifact ويطلع توقعًا، وبعدها نكبر النظام تدريجيًا.

الأسبوع الأول هدفه إثبات إن الـAI pipeline ممكن يبدأ، مش إنك تخلص AI المشروع كله.

هتعمل:

• تختار أول 5 Artifact Classes للـPOC.

• تجمع وتنظم Dataset v0.1.

• تعمل Train/Validation/Test Split.

• تعمل Preprocessing مناسب للصور.

• تجرب أول Model أو Baseline وتقيس النتيجة.

• تسجل نتائج التجربة بدل ما نقول إن الموديل شغال بدون أرقام.

• تحدد AI Input/Output.

• تكتب شكل الـConfidence والـError.

• تحط تصور أولي للـRAG.

• تعمل Research عن Hieroglyph OCR بدون محاولة إنهائه كاملًا في الأسبوع الأول.

مثال للـOutput:

Artifact = Statue

Confidence = 0.91

Status = success

هتسلّم: Dataset + Baseline/Experiment Results + AI Input/Output Specification.

هتستلم من: PM/Research الـlabels والمحتوى والمصادر.

هتسلّم لـ: Backend الـAI contract، وQA طريقة التقييم والقيود.

4 — UI/UX + Frontend Web

ببساطة: أنت مسؤول عن شكل NILEX وتجربة المستخدم، وتجهز التصميم بحيث Flutter يقدر ينفذه بدون تخمين.

هتعمل:

• تحدد Design System: Colors, Typography, Buttons, Inputs, Cards, Icons, Spacing.

• تصمم Splash.

• Onboarding.

• Login/Register.

• Home.

• Explore/Search.

• Scan.

• Artifact Result.

• تعمل Prototype للـCore Flow:

Splash → Onboarding → Login → Home → Scan → Result

• تعمل Wireframe مبدئي للـAdmin Dashboard: Login, Dashboard, Artifacts, Add/Edit.

• تجهز screen specs والـassets المطلوبة للمطور.

أنت مش مطلوب منك في الأسبوع الأول تعمل Admin Dashboard كامل؛ المطلوب Wireframe/تصور واضح فقط.

هتسلّم: Figma + Design System + Components + Prototype + Developer Handoff.

هتسلّم لـ: Flutter التصميم والـassets والـscreen specs.

هتستلم Feedback من: Flutter وQA وPM.

5 — QA + Documentation

ببساطة: أنت مش مستني المشروع يخلص عشان تختبره؛ أنت من أول أسبوع بتحدد إزاي هنعرف إن كل جزء شغال صح.

هتعمل:

• SRS v0.1.

• Test Plan.

• Test Cases.

• Bug Sheet.

• أول ما Backend يجهز APIs تبدأ Postman Testing.

• تسجل Expected Result وActual Result.

• تسجل خطوات إعادة أي Bug.

• تعمل Initial QA Report.

• تجهز AI Evaluation Plan: Accuracy, Precision, Recall, Confusion Matrix وEdge Cases.

• تراجع إن الـfeatures اللي بنبنيها مطابقة للـrequirements.

مثال Test Case:

Login ببيانات صحيحة → Expected: المستخدم يدخل Home.

Login ببيانات غلط → Expected: تظهر رسالة خطأ مناسبة.

هتسلّم: Documentation Folder + Test Cases + Initial QA Report.

هتستلم من: Backend Swagger/Postman، Flutter Builds/Screens، AI Contract، وPM Requirements.

هتسلّم للجميع: Bug Reports + Acceptance Feedback.

6 — PM + Historical Research

ببساطة: أنت مسؤول عن تنظيم المشروع وتوفير المحتوى التاريخي اللي باقي الفريق هيبني عليه.

هتعمل:

• تعمل Project Board: Backlog → Todo → In Progress → Review → Done.

• تحدد أولويات الأسبوع.

• تجمع أول 10–20 Artifact فقط كبداية.

• لكل Artifact تسجل: ID، الاسم، الاسم العربي، الوصف، الفترة التاريخية، المكان، الأهمية، Arabic Content، English Content، Sources، Image.

• تتأكد إن المعلومات لها مصادر موثوقة.

• تسلّم البيانات بالصيغة اللي Backend وAI يقدروا يستخدموها.

• تتابع Blockers والـDeadlines.

• تعمل Week 1 Report.

• تراجع مع الفريق إن كل عضو سلّم الـDeliverable المطلوب.

أنت مش مطلوب منك تجمع تاريخ مصر كله في أسبوع؛ المطلوب Dataset صغيرة ومنظمة نقدر نبدأ بيها.

هتسلّم: Historical Dataset v0.1 + Project Board + Requirements + Week Report.

هتسلّم لـ: Backend بيانات الـArtifacts، AI الـClasses/Content/Sources، وUI/Flutter/QA الـRequirements.

7) الصورة الكاملة: الشغل بيمشي بين الفريق إزاي؟

PM / Historical Research → يحدد الـArtifacts والمحتوى والمصادر والـRequirements.

UI/UX → يحول الـRequirements إلى Design System وشاشات واضحة.

Flutter → يحول التصميم إلى Mobile App ويحدد احتياجات الـAPI.

Backend → يبني APIs وDatabase وAuthentication ويجهز Swagger.

AI → يبني Dataset/Baseline ويحدد شكل نتيجة الـAI والـConfidence.

Backend + AI → يتفقوا على AI API Contract.

QA → يختبر الـAPIs والتطبيق والـAI ويرجع Bugs وFeedback.

PM → يتابع الأولويات والـDeadlines والـBlockers ويضمن إن التسليمات وصلت لأصحابها.

قاعدة مهمة للفريق: لو عضو مستني حاجة من عضو تاني، يطلبها بدري. ممنوع إن التسليمات الأساسية تظهر لأول مرة في آخر يوم.

Weekly Demo: كل عضو يوضح في 5–7 دقائق: عمل إيه؟ سلّم إيه؟ سلّمه لمين؟ إيه اللي مستنيه؟ وإيه اللي ممكن يمنعه من دخول الأسبوع الثاني؟